## TaskFlow Orchestrator

## 3. Техпроцесс

### 3.1. Жизненный цикл разработки

#### 3.1.1. Общая схема

│ Планирование                | → │ Разработка                      |→ │ Тестирование             │ → │ Релиз 
 │ (Sprint)                            |      │ (Feature)                          │    │ (QA)                             │      │ (Deploy)    
      ↑ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────┘
 Обратная связь

#### 3.1.2. Роли и ответственность

| Роль | Ответственность | Участники |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Формирование бизнес-требований, приоритизация бэклога | Бизнес-заказчик |
| Архитектор | Контроль архитектурных решений, ревью, техническая экспертиза | Технический лидер |
| Разработчик | Реализация функциональности, написание тестов, документации | Команда разработки |
| QA инженер | Разработка тестов, проведение тестирования, регресс | Команда тестирования |
| DevOps инженер | Настройка CI/CD, инфраструктуры, мониторинга | Инфраструктурная команда |

### 3.2. Артефакты разработки

#### 3.2.1. Обязательные артефакты

| Артефакт | Формат | Содержание | Срок создания |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание | Markdown | Функциональные и нефункциональные требования | До начала разработки |
| Архитектурное решение | ADR (Architecture Decision Record) | Описание принятых решений и их обоснование | При каждом значимом решении |
| Документация API | OpenAPI (Swagger) | Описание эндпоинтов, схем, примеры | В процессе разработки |
| gRPC контракты | .proto файлы | Определения сервисов, сообщений | До реализации сервиса |
| Миграции БД | EF Core Migrations | Скрипты изменения схемы данных | Вместе с изменениями модели |
| Dockerfile | Dockerfile | Инструкции сборки образа | Для каждого сервиса |
| Kubernetes manifests | YAML | Конфигурация развертывания | Для каждого сервиса |
| README | Markdown | Инструкции по запуску, архитектура | Перед сдачей этапа |

#### 3.2.2. Процесс создания и ревью артефактов

| Этап | Действие | Участники | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектирование | Создание ADR, определение .proto | Разработчик + Архитектор | Согласование архитектором |
| 2. Реализация | Написание кода, тестов, миграций | Разработчик | Локальный запуск, прохождение тестов |
| 3. Саморевью | Проверка соответствия ТЗ, code style | Разработчик | Отсутствие очевидных дефектов |
| 4. Code Review | Проверка коллегой | Другой разработчик | Минимум 1 approve |
| 5. Архитектурное ревью | Проверка архитектурных решений | Архитектор | Соответствие принятым принципам |
| 6. Merge | Интеграция в основную ветку | Разработчик | Все проверки пройдены |

### 3.3. Процесс сборки и доставки (CI/CD)

#### 3.3.1. Pipeline CI (Continuous Integration)

| Этап | Действие | Условие выполнения | Критерий успеха |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Checkout | Получение кода из репозитория | Всегда | Код получен |
| 2. Restore | Восстановление NuGet пакетов | Всегда | Все зависимости установлены |
| 3. Build | Сборка решения | Всегда | Компиляция без ошибок |
| 4. Unit Tests | Запуск модульных тестов | Всегда | Все тесты пройдены |
| 5. Integration Tests | Запуск интеграционных тестов | Изменение логики сервиса | Критические сценарии работают |
| 6. Lint | Проверка code style | Всегда | Соответствие EditorConfig |
| 7. Security Scan | Сканирование уязвимостей | Всегда | Критических уязвимостей нет |
| 8. Build Images | Сборка Docker образов | Всегда | Образы созданы |
| 9. Push Images | Публикация образов в registry | Всегда | Образы доступны для развертывания |

#### 3.3.2. Pipeline CD (Continuous Delivery)

| Этап | Действие | Условие выполнения | Критерий успеха |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Deploy Dev | Развертывание в development | После успешного CI | Приложение доступно |
| 2. Smoke Tests | Базовые проверки работоспособности | После деплоя | Критические эндпоинты отвечают |
| 3. Deploy Staging | Развертывание в staging | Успешные smoke тесты | Полная функциональность |
| 4. E2E Tests | Сквозное тестирование | После деплоя staging | Бизнес-сценарии работают |
| 5. Performance Tests | Нагрузочное тестирование | Опционально, при изменениях | Показатели в норме |
| 6. Deploy Production | Развертывание в production | Утверждение | Система в production |
| 7. Post-deploy Verify | Проверка после деплоя | После деплоя | Мониторинг показывает корректную работу |

### 3.4. Процесс управления инцидентами

#### 3.4.1. Уровни критичности

| Уровень | Описание | Реакция | Уведомление |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Полная недоступность системы | Немедленное вмешательство, восстановление < 1 часа | Архитектор, DevOps, Product Owner |
| P1 | Критическая функция недоступна | Вмешательство в течение 4 часов | Архитектор, DevOps |
| P2 | Частичная недоступность, обходные пути есть | Вмешательство в течение 24 часов | Архитектор |
| P3 | Некритичная проблема | Исправление в следующем релизе | Журнал инцидентов |

#### 3.4.2. Процесс обработки инцидента

| Этап | Действие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обнаружение | Мониторинг, алерты, сообщение пользователя | DevOps / Любой | Моментально |
| 2. Регистрация | Создание записи в системе инцидентов | Дежурный | 5 минут |
| 3. Диагностика | Определение причины, анализ логов | Дежурный / Архитектор | 15 минут |
| 4. Устранение | Применение fix, rollback, workaround | Разработчик / DevOps | В соответствии с уровнем |
| 5. Верификация | Проверка восстановления функциональности | QA | После устранения |
| 6. Постмортем | Анализ причин, план предотвращения | Архитектор | 5 рабочих дней |

### 3.5. Процесс управления изменениями

#### 3.5.1. Типы изменений

| Тип | Описание | Процесс |
| --- | --- | --- |
| Патч | Исправление критической ошибки | Ускоренный: ревью, тесты, деплой |
| Фича | Новая функциональность | Полный: проектирование, разработка, тесты, релиз |
| Рефакторинг | Улучшение без изменения функциональности | Полный: тесты, ревью, деплой |
| Инфраструктурное | Изменение конфигурации, масштабирование | DevOps: проверка, apply, верификация |

#### 3.5.2. Окна релизов

| Среда | Окно релиза | Процесс утверждения |
| --- | --- | --- |
| Development | По каждому push в develop | Автоматический |
| Staging | Ежедневно в 10:00 | Автоматический при прохождении тестов |
| Production | Вторник, четверг 14:00-16:00 | Ручное утверждение архитектором и PO |

### 3.6. Контрольные точки проекта

| Этап | Контрольная точка | Проверяемое | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инфраструктура готова | Docker Compose запускается, все компоненты доступны | Демонстрация |
| 2 | Auth Service работает | Регистрация, логин, JWT | Демонстрация + Swagger |
| 3 | Core сервисы работают | Создание проекта, задачи, уведомления | Демонстрация сквозного сценария |
| 4 | Асинхронность реализована | События доставляются, outbox работает | Проверка очередей, логов |
| 5 | Наблюдаемость настроена | Логи в Seq, трассировка в Jaeger, метрики | Демонстрация дашбордов |
| 6 | Kubernetes развернут | Приложение запущено в кластере, HPA работает | Демонстрация kubectl |
| 7 | Приемочное тестирование | Все бизнес-требования выполнены | Приемочный акт |